关于印发《株洲市建设工程疫情防控和节后复（开）工工作指南》的通知

株建质安字〔2020〕8号

各质量安全监督机构，各建设、监理、施工单位：

现将《株洲市建设工程疫情防控和节后复（开）工工作指南》（含附件表格）印发给你们，请认真遵照执行。

株洲市建设工程质量安全监督站

2020年2月22日

株洲市建设工程疫情防控和节后复（开）工工作指南

为全面贯彻党中央，省、市党委、政府关于做好疫情防控和工程项目尽早全面复（开）工的有关精神，针对建筑工地封闭性、人员流动性、管理复杂性等实际，我站按照"八个必须，五个严禁"、"两防两确保"的工作要求，特制定本工作指南。

一、防疫及复（开工）总体要求

“八个必须、五个严禁”“两防两确保”。

二、防疫工作

（一）防疫防控组织领导

1.建设工程项目制定施工现场疫情防控方案并经过施工企业审批同意。

2.项目成立工地疫情防控机构。

（1）必须有负责疫情防控工作的负责人和联络员；

（2）成立总包牵头、分包参与的施工现场防控小组；建立以项目经理负责的疫情防控机构，设置疫情防控管理专岗。

3.进行人员防疫知识交底和培训、宣传。

（1）开工前开展疫情防控知识的培训；

（2）人员上岗前应进行卫生防疫安全交底；

（3）项目应采取多种形式的防疫工作宣传。

4.配备必要的防护用品（防护口罩、消毒液、体温检测设备等）。

5.为应对施工现场突发疫情进行针对性演练。

（二）员工管理和健康监测

1.建立返岗人员健康排查档案。

（1）所有返岗人员通过居民健康卡、移动号码进行排查，建立档案；返岗人员签署承诺书；暂缓接收从湖北返岗的员工，待疫情结束后择时通知上班，如特殊情况必须从湖北返岗（包括有湖北暴露史）的员工，应按要求做好集中隔离14天；现有湖北省之外的返回人员体检正常纳入所在村（居委会）管理；

（2）返岗人员，做好信息排查登记；对工地现场人员每日实施体温检测，记录健康情况，专人专档管理；

（3）建立返岗人员信息档案，明确来源地、交通方式、健康状况等。

2.建立员工每日健康台账，人员每日进行体温检测。

（1）每日测量所有人员体温，建立人员每日健康状况台账；

（2）安排专人对工地所有现场人员进行排查登记，建立日常体温检测机制；

（3）严格做好复岗员工日常体温检测、生产、会议、就餐、通勤、住宿等重点环节防疫管理，每日组织健康打卡并核查信息，"一人一档"做好登记。

3.人员动态管理台账。

（1）对湖北籍、严重疫区、接触过确诊病例人员，建立动态台账；

（2）严禁经排查与新型冠状病毒肺炎患者有接触史的员工（无论有无症状）上岗，暂缓接收从湖北返岗的员工，待疫情结束后择时通知上班，如特殊情况必须从湖北返岗的员工，应按要求做好隔离；

（3）临时进入人员做好测温、询问排查、信息登记工作。

（三）工作场所疫情防控和管理

1.原则上建设工地要实行封闭管理。

2.工地进出口测温、健康申报、消毒登记台账。

（1）严格管控人员进出工地，建立人员进出档案制度，出入口24小时配备值班人员，做好排查和登记；

（2）施工现场实行实名制管理，对进出工地实行实名制考勤、登记和核查；进出口设立体温检测点，进入工地人员车辆一律排查登记，人员接受体温检测；严禁无关人员进入工地。

3.减少会议和人员聚集

控制活动单元人数，分散开展班前教育、技术交底等活动。优化工序衔接，控制施工现场不同作业队伍人员流动，减少人员聚集，减少会议召开。加强班后活动管理。休息期间，员工要减少不必要外出，避免去人群聚集尤其是空气流动性差的场所，不得聚集聊天、打牌等，降低聚集感染风险。

（四）公共区域疫情防控和管理

1.宿舍、食堂、办公区域通风和消毒。

复（开）工前进行全面消毒，办公区、宿舍、人员密集施工场所等要采取措施确保充分通风透气，工地食堂卫生达标。工地食堂、宿舍、办公区等人员密集地方应开窗通风，保持室内空气流通，并每天消毒；

2.食堂应实行分餐、错时用餐等措施；

3.工地现场人员密集场所要正确佩戴口罩，做好个人防护；

4.采用外卖方式时应选择有工商注册卫生许可证的正规餐饮店，注意食品安全；

5.施工现场、宿舍、办公区应设置废弃口罩专用收集容器。

（五）指导员工做好个人防护，做好异常情况处置与报告

1.设立隔离观察区域。

（1）设立临时疑似病例隔离室；有疑似症状的人员，第一时间隔离，并向属地乡镇（办事处）、监督机构、村委会报告；

（2）若出现发热、咳嗽、乏力、腹泻等症状，必须第一时间向所在社区（村）报告，由社区（村）组织通知卫生机构上门收治，严禁自行乘车或公共交通工具前往医院；

（3）如需隔离观察的，请求当地政府协助企业解决隔离场所。

2.加强个人防护，讲究个人卫生。

员工在进施工现场后应当全程佩戴符合要求的口罩；加强手部卫生，尤其是在佩戴和摘除口罩/面具、更换滤棉后，应当及时洗手。现场没有洗手设施时，可使用免洗消毒用品进行消毒。打喷嚏或咳嗽时要用纸巾、手绢、衣袖等遮挡，倡导合理膳食、适量运动、规律作息等健康生活方式。

3.加强班后活动管理。

休息期间，员工要减少不必要外出，避免去人群聚集尤其是空气流动性差的场所，不得聚集聊天、打牌等，降低聚集感染风险。

（六）与属地政府、医疗机构的联防联控

1.建立与当地疫情防控部门、定点医院的联防联控机制，有相关联系方式；

2.在属地政府的指导下，严格做好上岗人员的健康监测和筛查。企业和园区、社区等要加强信息共享和联动，做到企业防控与社区防控无缝对接，强化员工生活管理，确保实现复岗人员防疫全过程监管；

3.每天将工地的人员信息（含新进工地人员）及时报告属地社区（村），接受属地政府的防疫指挥要求；

4.对不在工地宿舍住宿的人员，应登记造册，主动及时将情况通知工地及工地外居住地属地社区（村），接受属地政府的防疫指挥要求；

5.拟复（开）工企业及时向属地街道办事处（乡镇、园区）报送员工健康档案信息汇总表和责任书。

（七）落实各单位疫情防控责任

1.建设单位牵头负责项目疫情防控工作，负责检查督促施工、监理落实疫情防控责任；

2.施工单位具体负责项目疫情防控工作，负责项目复（开）工前的全面排查、复（开）工准备和复（开）工后疫情日常防控工作；

3.协助建设单位督促施工企业落实疫情防控措施，并负责项目监理人员的疫情防控工作。总监协助建设单位开展日常检查督促工作。

三、节后复（开）工安全生产

（一）施工项目部、监理部关键岗位人员到岗到位。

施工项目部、监理部关键岗位人员全部到岗到位，因疫情等原因不能到岗的，可安排持有相应资格证书的其他人员暂时顶岗。

（二）所有管理人员、务工人员接受安全教育和交底。

（三）排查整治工地安全隐患。

施工单位组织对项目开展全面安全隐患排查，对深基坑、高边坡、脚手架、支模架、建筑起重设备、临时用电的重大危险源重点检查，发现隐患及时消除。

（四）对复工准备情况开展联合验收。

建设、施工、监理等单位要对项目复工准备情况组织开展联合验收，建设单位项目负责人、项目经理、总监核实验收结果并签署同意复工意见。

附：施工现场疫情防控及节后复工监督工作指南检查表

附件：

施工现场疫情防控及节后复工监督工作指南检查表

| 序号 | 检查内容 |  | 工作要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防疫防控组织领导 | 制定施工现场疫情防控预案并经过施工企业审批同意 | 1、必须制定施工现场疫情防控工作方案。 |  |
| 2 |  | 成立工地疫情防控机构 | 1、必须有负责疫情防控工作的负责人和联络员；2、成立总包牵头、分包参与的施工现场防控小组；3、建立以项目经理负责的疫情防控机构，设置疫情防控管理专岗。 |  |
| 3 |  | 进行人员防疫知识交底和培训、宣传 | 1、开工前开展疫情防控知识的培训；2、人员上岗前应进行卫生防疫安全交底。 |  |
| 4 |  | 防疫物资储备 | 1、配备必要的防护用品（防护口罩、消毒液、体温检测设备等）。 |  |
| 5 |  | 组织疫情防控应急演练 | 1、为应对施工现场突发疫情进行针对性演练。 |  |
| 6 | 员工管理和健康监测 | 建立返岗人员健康排查档案 | 1、所有返岗人员通过居民健康卡、移动号码进行排查，建立档案；返岗人员签署承诺书；暂缓接收从湖北返岗的员工，待疫情结束后择时通知上班，如特殊情况必须从湖北返岗（包括有湖北暴露史）的员工，应按要求做好集中隔离14天；现有湖北省之外的返回人员体检正常纳入所在村（居委会）管理。2、返岗人员，做好信息排查登记；对工地现场人员每日实施体温检测，记录健康情况，专人专档管理；3、建立返岗人员信息档案，明确来源地、交通方式、健康状况等。 |  |
| 7 |  | 建立员工每日健康台账，人员每日进行体温检测 | 1、每日测量所有人员体温，建立人员每日健康状况台账；2、安排专人对工地所有现场人员进行排查登记，建立日常体温检测机制；3、严格做好复岗员工日常体温检测、生产、会议、就餐、通勤、住宿等重点环节防疫管理，每日组织健康打卡并核查信息，“一人一档”做好登记。 |  |
| 8 |  | 人员动态管理台账 | 1、对湖北籍、严重疫区、接触过确诊病例人员，建立动态台账；2、“七必须，五禁止”：严禁经排查与新型冠状病毒肺炎患者有接触史的员工（无论有无症状）上岗，暂缓接收从湖北返岗的员工，待疫情结束后择时通知上班，如特殊情况必须从湖北返岗的员工，应按要求做好隔离。3、临时进入人员做好测温、询问排查、信息登记工作。4、新增返岗人员及时进行健康排查建立健康台账，纳入日常管理。 |  |
| 9 | 工作场所疫情防控和管理 | 工地封闭管理 | 1、原则上建设工地要实行封闭管理。 |  |
| 10 |  | 工地进出口测温、健康申报、消毒登记台账 | 1、严格管控人员进出工地，建立人员进出档案制度，出入口24小时配备值班人员，对所有出入施工现场人员包括但不限于建设单位、设计单位、监理单位、设计单位、政府部门人员做到100%进行排查和登记；2、施工现场实行实名制管理，对进出工地实行实名制考勤、登记和核查；进出口设立体温检测点，进入工地人员车辆一律排查登记，人员接受体温检测。 |  |
| 11 |  | 减少会议和人员集聚 | 控制活动单元人数，分散开展班前教育、技术交底等活动。优化工序衔接，控制施工现场不同作业队伍人员流动，减少人员聚集，减少会议召开。加强工余活动管理：休息期间，员工要减少不必要外出，避免去人群聚集尤其是空气流动性差的场所，不得聚集聊天、打牌等，降低聚集感染风险。 |  |
| 12 | 公共区域疫情防控和管理 | 宿舍、食堂、办公区域通风和消毒 | 复（开）工前进行全面消毒，办公区、宿舍、人员密集施工场所等要采取措施确保充分通风透气，工地食堂卫生达标。工地食堂、宿舍、办公区等人员密集地方应开窗通风，保持室内空气流通，并每天消毒。 |  |
| 13 |  | 食堂分餐、错峰进餐措施 | 1、食堂应实行分餐、错时用餐等措施；对于分餐、外卖必须采用无接触配送等。2、外卖必须选择有工商注册卫生许可证的正规餐饮店。 |  |
| 14 |  | 现场人员佩戴口罩情况 | 1、工地现场人员密集场所要正确佩戴口罩，做好个人防护。 |  |
| 15 |  | 废弃口罩处理 | 1、施工现场、宿舍、办公区应设置废弃口罩专用收集容器。 |  |
| 16 | 指导员工做好个人防护，做好异常情况 处置与报告 | 设立隔离观察区域 | 1、设立临时疑似病例隔离室；有疑似症状的人员，第一时间隔离，并向属地乡镇（办事处）、监督机构、村委会报告；2、若出现发热、咳嗽、乏力、腹泻等症状，必须第一时间向所在社区（村）报告，由社区（村）组织通知以来卫生机构上门收治，严禁自行乘车或公共交通工具前往医院；3、如需隔离观察的，请求当地政府协助企业解决隔离场所。 |  |
| 17 |  | 加强个人防护，讲究个人卫生 | 1、员工在进施工现场后应当全程佩戴符合要求的口罩；2、加强手部卫生，尤其是在佩戴和摘除口罩/面具、更换滤棉后，应当及时洗手；3、现场没有洗手设施时，可使用免洗消毒用品进行消毒；4、打喷嚏或咳嗽时要用纸巾、手绢、衣袖等遮挡；5、倡导合理膳食、适量运动、规律作息等健康生活方式。 |  |
| 18 | 企业（项目）及时将返株人员信息向 社区报备 | 与属地政府、医疗机构的联防联控 | 1、建立与当地疫情防控部门、住房城乡建设部门、定点医院的联防联控机制，有相关联系方式；2、在属地政府的指导下，严格做好上岗人员的健康监测和筛查。企业和园区、社区等要加强信息共享和联动，做到企业防控与社区防控无缝对接，强化员工生活管理，确保实现复岗人员防疫全过程监管。3、每天将新增返岗的人员信息及时报告属地所在社区；未在现场住宿的作业人员信息及时提供给社区，便于社区掌握疫情防控信息。 |  |
| 19 | 建设、监理单位防疫履职情况 | 建设单位履职情况检查 | 1、建设单位牵头负责项目疫情防控工作，负责检查督促施工、监理落实疫情防控责任。 |  |
| 20 |  | 监理单位履职情况 | 1、协助建设单位督促施工企业落实疫情防控措施，并负责项目监理人员的疫情防控工作。总监协助建设单位开展日常检查督促工作。 |  |
| 21 | 复工前 安全排查 | 关键岗位人员到岗到位 | 1、施工、监理单位项目部关键岗位人员要全部到岗到位；2、所有管理人员和务工人员接受安全教育和技术交底；3、因为疫情等原因不能到岗的要安排其他人员到岗。 |  |
| 22 |  | 施工单位组织对项目开展全面安全隐患排查完成 | 1、施工单位组织对项目开展全面安全隐患排查，尤其是存在的深基坑、高边坡、脚手架、支模架、建筑起重机械设备、临时用电等重大危险源；2、项目部对发现的安全隐患要及时整改消除；3、建设、监理单位同步开展现场安全检查。 |  |
| 23 |  | 准备情况联合验收完成 | 1、建设、施工、监理等单位对项目复（开）工准备情况开展联合验收；2、建设单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监对验收结果核实确认并签署同意复工（开工）意见。 |  |
| 24 | 监督机构检查情况 |  |  |  |

检查人员：                                                                                   检查日期：        年    月    日